ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р- ХХХХХ-202_ (проект, окончательная редакция) |
| --- | --- | --- |

Территориальное планирование

АГЛОМЕРАЦИИ

Мониторинг реализации документов, определяющих единую градостроительную политику

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Российский институт стандартизации

202__
Предисловие

1   РАЗРАБОТАН Федеральным автономным учреждением «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации» (ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 507 «Градостроительство»

3    УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ___________ № ____

4   ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в годовом (по состоянию
на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок –– в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования –– на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2024

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации

Содержание

1 Область применения	1

2    Термины, определения и сокращения	2

3	Общий порядок осуществления мониторинга реализации документов, определяющих градостроительную политику в агломерациях	3

4	Определение системы показателей для проведения мониторинга реализации документов, определяющих градостроительную политику в агломерациях	4

5	Порядок осуществления комплексной оценки фактического состояния территории агломерации	4

6  Порядок оценки актуальности решений документов, определяющих единую градостроительную политику в агломерациях	5

7    Порядок оценки степени реализации и актуальности решений               документов, определяющих единую градостроительную политику                   в агломерациях, в части выполнения соответствующих мероприятий	8

8  Порядок формирования предложений по корректировке содержания и хода реализации документов стратегического планирования, документов территориального планирования, принятых в отношении территории                 агломерации ……………………………………………………………………………………9

9 Порядок проведения работ по осуществлению мониторинга реализации документов, определяющих единую градостроительную политику в агломерация	10

Приложение А (справочно) Форма мониторинга реализации документов, определяющих единую градостроительную политику территории в агломерациях (с системой показателей для проведения такого мониторинга) …………………………………………………………..….11

# Приложение Б (справочное)  Пример оценки степени реализации и актуальности решений документов, определяющих единую градостроительную политику в части выполнения соответствующих мероприятий ……………………….………………………………………………………25

Библиография ………………………………………………………………………………..25

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Территориальное планирование

АГЛОМЕРАЦИИ

Мониторинг реализации документов, определяющих единую градостроительную политику

Territorial planning. Agglomerations. Monitoring the implementation of documents defining a unified urban planning policy

Дата введения - *** - ** - **

- Область применения

1.1 Настоящий стандарт предназначен для установления единого порядка осуществления мониторинга реализации документов, определяющих градостроительную политику в агломерациях.

1.2 Положения настоящего стандарта предназначены для использования:

- федеральными органами государственной власти Российской Федерации;

- органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области градостроительной деятельности;

- органами местного самоуправления;

- научно-исследовательскими, проектными и иными организациями, осуществляющими свою деятельность в области стратегического планирования 
и территориального планирования.

1.3 Основной целью осуществления мониторинга реализации документов, определяющих градостроительную политику в агломерации, является повышение эффективности развития территорий агломераций с учетом их фактического состояния, динамики реализации действующих документов, определяющих единую градостроительную политику агломерации, актуальных целей и показателей развития территории.

1.4 Настоящий ГОСТ не распространяется на агломерации, в состав которых входят города федерального значения Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и входящие в их состав внутригородские территории.

1.5 Для агломераций, в состав которых входят города федерального значения Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, могут устанавливаться собственные требования по мониторингу реализации документов, определяющих единую градостроительную политику.

1.6 Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ Р ____,
ГОСТ Р ____, ГОСТ Р ____, ГОСТ Р ____.

## 2 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведенные в ГОСТ Р «Термины и определения». В настоящей стандарте применяются следующие сокращения:

| ГИС ЖКХ –– государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДОО | –– | дошкольная образовательная организация; |
| ДТП | –– | документ территориального планирования; |
| ЕГРН | –– | Единый государственный реестр недвижимости; |
| ОИВ РФ | –– | орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; |
| ОМСУ | –– | орган местного самоуправления; |
| МКД | –– | многоквартирный жилой дом; |
| РНС | –– | разрешение на строительство; |
| РФ | –– | Российская Федерация; |
| РСО | –– | ресурсоснабжающая организация; |
| СТП | –– | схема территориального планирования; |
| ФГИС ТП –– Федеральная государственная информационная система территориального планирования. |  |  |

- Общий порядок осуществления мониторинга реализации документов, определяющих градостроительную политику в агломерациях

  - Мониторинг реализации документов, определяющих градостроительную политику в агломерациях, осуществляется посредством сбора, обработки, анализа информации, систематизации и хранения полученной информации, а также подготовки предложений по корректировке содержания и хода реализации документов, определяющих единую градостроительную политику.

  - Общий порядок осуществления мониторинга реализации документов, определяющих градостроительную политику в агломерациях, включает в себя следующие этапы:

    - Определение системы показателей для проведения мониторинга реализации документов, определяющих единую градостроительную политику в агломерациях.

    - Сбор актуализированных данных, формирующих систему сквозных показателей для документов, формирующих градостроительную политику агломерации.

    - Проведение комплексной оценки фактического состояния территории агломерации.

    - Проведение оценки актуальности решений документов стратегического планирования, определяющих градостроительную политику в агломерациях, с учетом условий осуществления градостроительной деятельности на период проведения такой оценки.

    - Выполнение оценки степени реализации и актуальности решений документов, определяющих градостроительную политику, в части выполнения соответствующих мероприятий.

    - Формирование результатов мониторинга реализации документов, определяющих единую градостроительную политику в агломерациях, в соответствии с которыми формируются:

3.2.6.1 Направления развития территории агломерации с учетом ее фактического состояния, динамики реализации действующих документов, определяющих градостроительную политику агломерации, актуальных целей и показателей развития территории.

3.2.6.2 Предложения по корректировке содержания и хода реализации документов, определяющих единую градостроительную политику в агломерациях.

- Определение системы показателей для проведения мониторинга реализации документов, определяющих градостроительную политику в агломерациях

  - Система показателей для проведения мониторинга реализации 
документов, определяющих градостроительную политику в агломерациях, приведена в приложении А.

- Порядок осуществления комплексной оценки фактического состояния территории агломерации

  - Комплексная оценка фактического состояния территории агломерации включает оценку:

- социально-экономических условий развития территории агломерации, в том числе численности и структуры населения, занятости;

- территорий зон жилой застройки, объектов жилищного фонда и жилищных условий населения;

- территорий общественно-деловых и производственных зон, объектов нежилого фонда и условий размещения мест приложения труда;

- объектов транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры и условий транспортного обслуживания населения, инженерного обеспечения территории, условий предоставления социальных услуг населению;

- объектов культурного наследия, их территорий, зон охраны, защитных зон;

- территорий санитарно-защитных зон, водоохранных зон, прибрежных защитных полос и иных зон с особыми условиями использования территории, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- состояния окружающей среды;

- особо охраняемых природных территорий, основных категорий озелененных территорий.

5.2 В каждый отчетный период выполняется оценка фактических значений показателей, приведенных в приложении А.

5.3 Источники данных или расчетные формулы для определения значений показателей представлены в столбце «Источник данных/ расчетная формула».

5.4 Планируемые значения показателей для проведения мониторинга устанавливаются:

- для документов, определяющих единую градостроительную политику на рассматриваемой территории агломерации, – на соответствие составу, объему, срокам предусмотренных таким документом мероприятий.

5.5 Контроль достижения значений показателей документов, определяющих градостроительную политику на рассматриваемой территории агломерации, выполняется в периоды времени, установленные в данном документе, в разрезе нескольких видов документов:

- достижение показателей документа территориального планирования (в целом на рассматриваемой территории).

5.6 В начальный период внедрения (апробации) методики мониторинга реализации документов, определяющих градостроительную политику в агломерациях, и системы сквозных показателей, учитывающих положения документов стратегического планирования Российской Федерации в области пространственного, социально-экономического и иного отраслевого развития и требований к их применению в целях формирования единой градостроительной политики, предлагается наделить полномочиями по сбору необходимых исходных данных публично-правовые образования муниципального уровня.

После завершения апробации полномочия по сбору необходимых данных могут быть децентрализованы и распределены.

## 6 Порядок оценки актуальности решений документов, определяющих единую градостроительную политику в агломерациях

6.1 Оценка актуальности решений документов, определяющих градостроительную политику в субъектах Российской Федерации, агломерациях и муниципальных образованиях, включает:

    - анализ изменений законодательства Российской Федерации в области социально-экономического развития и градостроительной деятельности;

    - оценку целей градостроительного развития территории одного или нескольких муниципальных образований с учетом актуальных документов стратегического планирования;

    - определение степени соответствия целевых показателей действующих документов, определяющих градостроительную политику в субъектах Российской Федерации, городских агломерациях и муниципальных образованиях, целям развития, определенным в актуальных документах стратегического планирования, подготовку предложений по корректировке целевых показателей.

6.2 Анализ изменений законодательства Российской Федерации в области социально-экономического развития и градостроительной деятельности предполагает рассмотрение актуальных (действующих) на момент проведения мониторинга нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, к которым относятся документы:

- устанавливающие перечень, состав и содержание нормативов градостроительного проектирования, документов территориального планирования.

6.3 Оценка целей градостроительного развития территории (субъекта Российской Федерации или муниципального образования) с учетом актуальных документов стратегического планирования выполняется в соответствии с пунктами 6.3.1––6.3.3 (приведено ниже).

6.3.1 Выполняется структурирование и обобщение целей и целевых показателей развития территории, указанных в различных документах. При этом указываются наименования, значения и сроки достижения целей и целевых показателей развития территории.

6.3.2 В полученном комплексе целей и целевых показателей выделяются те цели и показатели, которые по наименованию или содержанию соответствуют показателям, указанным в приложении А.

6.3.3 В случае если значения целевых показателей в документе, определяющем градостроительную политику в агломерации, отклоняются от аналогичного показателя в документе стратегического планирования, то такое отклонение является основанием для рассмотрения вопроса о необходимости внесения изменения в документ, определяющий градостроительную политику в агломерации.

## 7 Порядок оценки степени реализации и актуальности решений               документов, определяющих единую градостроительную политику в агломерациях, в части выполнения соответствующих мероприятий

7.1 Оценка степени реализации и актуальности решений документов, определяющих градостроительную политику в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, предполагает оценку реализации:

    - мероприятий, предусмотренных государственными программами субъекта Российской Федерации и муниципальными программами муниципального образования, иными нормативными правовыми актами, а также мероприятий, предусмотренных в установленном органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления порядке решениями главных распорядителей средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета или инвестиционными программами субъектов естественных монополий;

    - решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных нужд, принятых в порядке, установленном земельным законодательством;

    - мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов регионального значения.

7.2 В результате оценки степени реализации и актуальности решений документов, определяющих единую градостроительную политику на рассматриваемой территории, делаются выводы:

- об учете результатов реализации мероприятия в отчете о мониторинге реализации документов, определяющих градостроительную политику на рассматриваемой территории;

    - о включении мероприятия в документы, определяющие единую градостроительную политику на рассматриваемой территории, если такое мероприятие отсутствует в текущей редакции данного документа, но предусмотрено государственными программами субъекта Российской Федерации и муниципальными программами, или если для целей реализации такого мероприятия принято решение о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных нужд;

    - о переносе планируемых сроков реализации мероприятия;

    - о степени подготовленности к реализации мероприятия, которое было запланировано в документах, определяющих единую градостроительную политику, но не было реализовано.

## 8 Порядок формирования предложений по корректировке содержания и хода реализации документов стратегического планирования, документов территориального планирования, принятых в отношении территории агломерации

8.1 На основе результатов ежегодного мониторинга реализации документов, определяющих единую градостроительную политику на определенной территории, может быть принято решение о формировании предложений по корректировке содержания и хода реализации документов стратегического планирования, документов территориального планирования, принятых в отношении агломерации.

8.2 Предложения по корректировке содержания документов стратегического планирования формируются в следующих случаях:

    - при необходимости корректировки значений целевых показателей в соответствии с пунктом 5.2 настоящего стандарта;

    - при наличии мероприятия, предусмотренного в документах, определяющих единую градостроительную политику на определенной территории, не предусмотрено государственной или муниципальной программе и, следовательно, должно быть включено в такую программу;

    - при наличии параметров мероприятия, предусмотренного в документах, определяющих градостроительную политику на определенной территории, отличающихся от параметров аналогичного мероприятия в государственной или муниципальной программе (следовательно, должны быть внесены изменения в указанную программу).

8.3 Предложения по корректировке содержания документов стратегического планирования, документов территориального планирования формируются в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.4 Предложения по корректировке хода реализации документов, определяющих единую градостроительную политику на определенной территории, формируются в случае:

- нереализации мероприятия в установленный срок (в этом случае принимаются решения на основе положений пункте 6 настоящего стандарта);

- недостижения значений целевых показателей в установленный срок (в этом случае срок достижения смещается на ближайший период, до которого могут быть реализованы все мероприятия, обеспечивающие достижение этого значения целевого показателя).

## 9 Порядок проведения работ по осуществлению мониторинга реализации документов, определяющих единую градостроительную политику в агломерациях

9.1 Мониторинг осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на проведение работ по осуществлению мониторинга.

9.2 В ходе мониторинга осуществляется:

- формирование таблицы мониторинга реализации документов, определяющих единую градостроительную политику в агломерациях (с системой показателей для проведения указанного мониторинга), в соответствии
с приложением А;

- оценка степени реализации мероприятий по размещению объектов, предусмотренных документами, определяющими единую градостроительную политику в агломерациях.

# Приложение А

(справочное)

Форма мониторинга реализации документов, определяющих

единую градостроительную политику территории в агломерациях (с системой показателей для проведения такого мониторинга)

Мониторинг реализации документов, определяющих единую градостроительную политику территории в агломерациях (группах муниципальных образований, с системой показателей для проведения указанного мониторинга)

Т а б л и ц а А.1

Примечание –– Заполнение раздела осуществляется на базе приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 июля 2020 г. № 374/пр «Об утверждении классификатора объектов капительного строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)» [2] по следующим разделам:

| Территория (субъект РФ/ агломерация / МО) | Наименование субъекта РФ/ агломерации (с указанием входящих в неё муниципальных образований)/ муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | ед. изм. | Источник данных/ расчетная формула | Органы власти, обеспечивающие сбор данных |  | Существующее положение | ДТП МО (двух и более МО) |  | Текущий год |  |  | Итого в * году (накопленным итогом) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОИВ субъектов РФ | МО | Факт | План | План | Факт | План |  | Факт | План |  | План / факт |  |  |
|  |  |  |  |  | Текущий год |  |  |  | ДТП | РНС |  | ДТП | РНС | Исполнение целевых показателей ДТП | ДТП | РНС |
| Демографические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | тыс. чел. | статистические данные |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория (субъект РФ/ агломерация/ МО): | Наименование субъекта РФ / агломерации (с указанием входящих в неё муниципальных образований)/ муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | Источник данных/ расчетная формула | Органы власти, обеспечивающие сбор данных |  | Существующее положение | ДТП муниципального образования (двух и более МО) |  | Текущий год |  |  | Итого в * году (накопленным итогом) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОИВ субъектов РФ | ОМСУ | Факт | План | План | Факт | План |  | Факт | План |  | План / факт |  |  |
|  |  |  |  |  | Теку-щий год |  |  |  | ДТП | РНС |  | ДТП | РНС | Исполнение целевых показателей ДТП | ДТП | РНС |
| Численность населения трудоспособного возраста | тыс. чел. | статистические данные |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | статистические данные |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста | тыс. чел. | статистические данные |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля городского населения в общей численности населения | % | статистические данные |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля сельского населения в общей численности населения | % | статистические данные |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Естественный прирост населения | тыс. чел. | статистические данные |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.1

| Миграционный прирост населения | тыс. чел. | статистические данные |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории | тыс. га | статистические данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Градостроительное развитие территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика земель по целевому назначению [1]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь земель | тыс. га | ЕГРН, статистические данные |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения | тыс. га | ЕГРН |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь земель населенных пунктов | тыс. га | ЕГРН |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи … и иного специального назначения | тыс. га | ЕГРН |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь земель особо охраняемых территорий и объектов | тыс. га | ЕГРН |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь земель лесного фонда | тыс. га | ЕГРН |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь земель водного фонда | тыс. га | ЕГРН |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь земель запаса | тыс. га | ЕГРН |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилищного фонда, в т. ч.: | тыс. кв. м | статистические данные, ЕГРН, БТИ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений индивидуальной жилой застройки | тыс. кв. м | статистические данные, ЕГРН, БТИ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений многоквартирных жилых домов | тыс. кв. м | статистические данные, ЕГРН, БТИ, ГИС ЖКХ, данные МО |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.1

| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м на 1 человека | Формула (1); ГИС ЖКХ, данные МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля площади многоквартирных домов, признанных аварийными, в общей площади многоквартирных домов | % | Формула (2); данные ГИС ЖКХ, данные МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика объектов капитального строительства по их назначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная поэтажная площадь объектов производственного назначения | тыс. кв. м | статистические данные, данные ЕГРН, БТИ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная поэтажная площадь объектов общественно-делового назначения | тыс. кв. м | статистические данные, данные ЕГРН, БТИ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная поэтажная площадь объектов иного назначения | тыс. кв. м | статистические данные, данные ЕГРН, БТИ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономика и занятость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность экономически активного населения | тыс. чел. | статистические данные, данные ОИВ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность занятых по ОКВЭД | тыс. чел. | статистические данные |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень безработицы | % | статистические данные |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт, дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внегородская дорожная сеть (для агломераций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.1

| Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения | км | данные федерального органа исполнительной власти в области транспорта |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | данные ОИВ субъекта в области транспорта |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность автомобильных дорог общего пользования федерального значения | км/км кв. | Формула (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км/км кв. | Формула (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внеуличный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность железнодорожных путей общего пользования | км | РЖД |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей (0–7 лет) | Количество мест в ДОО для детей в возрасте 0–7 года на 1000 жителей | данные федеральных, региональ- ных и муниципальных ОВ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях | Количество мест в ОО на 1000 жителей | данные федеральных, региональных и муниципальных ОВ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество театров | количество объектов в зависимости от типа МО | данные федеральных, региональных и муниципальных ОИВ | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.1

| Количество библиотек | количество объектов в зависимости от типа МО | данные федеральных, региональных и муниципальных ОВ | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество кинотеатров и кинозалов | количество объектов в зависимости от типа МО | данные федеральных, региональных и муниципальных ОВ | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество концертных организаций | количество объектов в зависимости от типа МО | данные федеральных, региональных и муниципальных ОВ | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения парками культуры и отдыха | объектов на 10000 человек | данные федеральных, региональных и муниципальных ОВ | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество музеев | количество объектов в зависимости от типа МО | данные федеральных, региональных и муниципальных ОВ | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выставочных залов | количество объектов в зависимости от типа муниципального образования | данные федеральных, региональных и муниципальных ОВ | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений клубного типа | количество объектов в зависимости от типа МО | данные федеральных, региональных и муниципальных ОВ | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.1

| Мощность лечебно-оздоровительных объектов, в т. ч.: |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность амбулаторно-поликлинических объектов | посещений/смену | данные федеральных, региональных и муниципальных ОВ | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность стационарных лечебно-профилактических объектов (коечный фонд) | коек | данные федеральных, региональных и муниципальных ОВ | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество станций скорой медицинской помощи и переливания крови | объектов | данные федеральных, региональных и муниципальных ОВ | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность стадионами трибунами на 1500 мест и более | объектов на 100 000 жителей | данные федеральных, региональных и муниципальных ОВ | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность плоскостными спортсооружениями | объектов на 100 000 жителей | данные федеральных, региональных и муниципальных ОВ |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность спортивными залами | объектов на 100 000 жителей | данные федеральных, региональных и муниципальных ОВ |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность крытыми плавательными бассейнами | объектов на 100000 жителей | данные федеральных, региональных и муниципальных ОВ |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число коллективных средств размещения | единица | статистические данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число мест в коллективных средствах размещения | единица | статистические данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.1

| Инженерная и коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем среднесуточного водопотребления | тыс. куб. м/сутки | статистические данные РСО, данные федеральных, региональных и муниципальных ИВ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем среднесуточного водоотведения | тыс. куб. м/сутки | статистические данные РСО, данные федеральных, региональных и муниципальных ОВ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка централизованного теплоснабжения | Гкал/час | статистические данные РСО, данные федеральных, региональных и муниципальных ОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем энергопотребления населением | млн кВт·ч/год | статистические данные РСО, данные федеральных, региональных и муниципальных ОВ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход природного газа | млн м3/год | статистические данные РСО, данные федеральных, региональных и муниципаль-ных ОВ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая масса образованных твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | данные федеральных, региональных и муниципаль-ных ОВ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Окончание таблицы А.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория (субъект РФ/ агломерация/ муниципальное образование): | Наименование субъекта РФ/агломерации (с указанием входящих в неё муниципальных образований)/ муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | Источник данных/ расчетная формула | Органы власти, обеспечи-вающие сбор данных |  | Суще-ству-ющее поло-жение | ДТП МО муниципального образования (двух и более МО) |  |  | Текущий год |  |  | Итого в * году. (накопленным итогом) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОИВ субъек-тов РФ | ОМСУ | Факт | План | План | План | Факт | План |  | Факт | План |  | План / факт |  |  |
|  |  |  |  |  | Теку-щий год |  |  |  |  | ДТП | Раз-реше-ние на строи-тель-ство |  | ДТП | РНС | Исполне-ние целевых показа-телей докумен-та террито-риально-го плани-рования | ДТП | РНС |
| Суточный объем образования отходов | т | данные федеральных, региональных и муниципальных ОВ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество полигонов твердых бытовых отходов | единиц | данные федеральных, региональных и муниципальных ОВ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная емкость полигонов ТБО | т | данные федеральных, региональных и муниципальных ОВ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая загрузка полигонов ТБО | т | данные федеральных, региональных и муниципальных ОВ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

П р и м е ч а н и е:

* Информация предоставляется на соответствующий период.

Для определения значений некоторых показателей предусмотрены следующие формулы:

- Для определения значения показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, , кв. м /чел.» используется следующая формула (формула(1) в приложении А):

,                                                                                 (1)

где –– общая площадь жилищного фонда, кв. м;

–– численность постоянного населения, чел.

- Для определения значения показателя «Доля площади многоквартирных домов, признанных аварийными, в общей площади многоквартирных домов, , %» используется следующая формула (формула (2) в приложении А):

,                                                              (2)

где –– общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, кв. м;

–– общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, кв. м.

- Для определения значения показателя «Плотность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, , км/км кв.» используется следующая формула (формула( 3) в приложении А):

,                                                        (3)

где  –– суммарная протяжённость автомобильных дорог общего пользования федерального значения, км;

S –– площадь территории,  кв. м.

- Для определения значения показателя «Плотность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, , км/км кв.» используется следующая формула (формула( 4) в приложении А):

,                                                      (4)

где  – суммарная протяжённость автомобильных дорог общего пользования регионального значения, км;

S – площадь территории, км кв. м.

| № | Группа | Код классификатора ОКС по их назначению и функционально-технологическим особенностям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты сельскохозяйственного назначения | 1.1.1–1.9.99.1 |
| 2 | Объекты промышленного назначения | 2.1.1–10.6.1.9, 10.6.5.2–13.13.1.14, 13.13.2.1–13.13.99.1, 13.2.1.1–15.2.99.1, 16.3.1.1–16.3.99.1, 16.8.3.1–16.8.3.56, 16.8.7.1–16.8.99.1, 18.1.1.1–18.3.99.1, 19.4.1.1, 20.3.4.1–20.3.5.3, 20.4.1.1–20.4.1.7, 20.8.8.1–20.8.99.4, 20.13.2.2–20.13.2.5 |
| 3 | Объекты административно-делового назначения (офисы) | 19.4.4.1–19.4.4.4, 21.1.1.1–21.1.1.2, 21.1.2.1–21.99.1, 22.3.1.1–24.3.99.1 |
| 4 | Объекты торговли | 19.3.1.1–19.3.99.1, 19.4.1.2 |
| 5 | Гостиницы | 19.1.1.1–19.1.99.1, 28.3.1.1–28.3.99.1 |
| 6 | Объекты социального назначения | 19.4.2.1–19.4.2.4, 19.4.3.1–19.4.3.4, 19.4.5.1–19.4.5.2,19.4.6.1–19.4.99.1, 19.7.2.1–19.7.2.9, 21.2.1.1–21.3.99.1, 25.1.1.1–25.1.1.37, 25.1.2.1–25.3.1.4, 25.4.1.1–25.4.1.4, 25.4.2.1–25.4.99.1, 25.3.2.1–25.3.99.1, 26.1.13–27.3.99.1, 27.4.1.1–27.4.99.1, 28.1.1.1–28.2.99.1 |
| 7 | Объекты коммунально-складского назначения | 10.6.2.1–10.6.5.1, 15.3.1.1–16.2.99.1, 16.4.1.1–16.7.2.10, 16.7.3.1–16.8.2.4, 16.8.4.1–16.8.6.12, 17.1.1.1–17.4.99.1, 19.5.1.1–19.6.99.1, 19.7.3.1–20.1.2.3, 20.1.4.1–20.1.5.2, 20.1.7.1–20.3.1.3, 20.3.2.1–20.3.3.3, 20.3.6.1–20.3.6.6, 20.3.7.1–20.3.99.1, 20.4.2.2–20.7.99.1, 20.8.1.1–20.8.7.2, 20.9.1.1–20.13.1.5, 20.13.3.1–20.13.99.1, 22.1.1.1–22.2.99.1 |
| 8 | Объекты в сфере ремонта транспортных средств | 20.1.3.1–20.1.3.3, 20.1.6.1–20.1.6.9 |
| 9 | Объекты общественного питания | 19.2.1.1–19.2.99.1 |

# Приложение Б

(справочное)

Т а б л и ц а Б.2 Пример оценки степени реализации и актуальности решений документов, определяющих единую градостроительную политику, в части выполнения соответствующих мероприятий

| Наименование мероприятия | Мероприятия, предусмотренные государственными программами субъекта РФ и муниципальными программами | Мероприятия, предусмотренные ДТП (в том числе мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов регионального значения, предусмотренных ДТП) | Решения о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных нужд, принятых в порядке, установленном земельным законодательством | Фактическая реализация мероприятия | Вывод по результатам оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1 | Да | Да | Да | Да | Мероприятие было запланировано в документах, определяющих единую градостроительную политику и реализовано. Учесть результаты реализации в отчете о мониторинге. |
| Мероприятие 2 | Нет | Да | Нет | Нет | Мероприятие было запланировано в документах, определяющих единую градостроительную политику, но не было реализовано. Низкая подготовленность к реализации мероприятия. Перенос планируемых сроков реализации на более поздний период. |
| Мероприятие 3 | Да | Да | Нет | Нет | Мероприятие было запланировано в документах, определяющих единую градостроительную политику, но не было реализовано. Средняя подготовленность к реализации мероприятия. Перенос планируемых сроков реализации на более поздний период. |
| Мероприятие 4 | Да | Да | Да | Нет | Мероприятие было запланировано в документах, определяющих единую градостроительную политику, но не было реализовано. Высокая подготовленность к реализации мероприятия. Перенос планируемых сроков реализации на ближайший период времени. |

| Продолжение таблицы Б.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Мероприятия, предусмотренные государственными программами субъекта РФ и муниципальными программами | Мероприятия, предусмотренные ДТП (в том числе мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов регионального значения, предусмотренных ДТП) | Решения о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных нужд, принятых в порядке, установленном земельным законодательством | Фактическая реализация мероприятия | Вывод по результатам оценки |
| Мероприятие 5 | Да | Да | Да | Да | Мероприятие было запланировано в документах, определяющих единую градостроительную политику и реализовано. и реализовано. Учесть результаты реализации мероприятия в отчете о мониторинге. |
| Мероприятие 6 | Нет | Да | Нет | Нет | Мероприятие было запланировано в документах, определяющих, единую градостроительную политику и реализовано. но не было реализовано. Низкая подготовленность к реализации мероприятия. Перенос планируемых сроков реализации на ближайший период времени. |
| Мероприятие 7 | Да | Нет | Нет | Нет | Мероприятие было запланировано в документах, определяющих единую градостроительную политику и реализовано, но не было реализовано. Низкая подготовленность к реализации мероприятия. Перенос планируемых сроков реализации на более поздний период. |
| Нет мероприятия | Да | Да | Нет | Нет | Мероприятие не было запланировано в документах, определяющих агломерациях, но было предусмотрено в государственной программе и/или муниципальной программе. Включить мероприятие в документы, определяющие в агломерациях. |

Окончание таблицы Б.2

| Наименование мероприятия | Мероприятия, предусмотренные государственными программами субъекта РФ и муниципальными программами | Мероприятия, предусмотренные ДТП (в том числе мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов регионального значения, предусмотренных ДТП) | Решения о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных нужд, принятых в порядке, установленном земельным законодательством | Фактическая реализация мероприятия | Вывод по результатам оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет мероприятия | Да | Нет | Да | Да | Мероприятие не было запланировано в документах, определяющих единую градостроительную политику и реализовано. в агломерациях, но было предусмотрено в государственной программе и/или муниципальной программе. Учесть результаты реализации в отчете о мониторинге. Включить мероприятие в документы, определяющие в агломерациях, «постфактум» |
| Нет мероприятия | Да | Нет | Нет | Нет | Мероприятие не было запланировано в документах, определяющих агломерациях, но было предусмотрено в государственной программе и/или муниципальной программе. Включить мероприятие в документы, определяющие в агломерациях. |

Библиография

[1]  Земельный кодекс Российской Федерации

[2]  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 июля 2020 г. № 374/пр «Об утверждении классификатора объектов капительного строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)»

| УДК 006.05:006.354 | ОКС 01.120 |
| --- | --- |

Ключевые слова: мониторинг реализации документов, определяющих градостроительную политику в агломерациях, сквозные показатели, система сквозных показателей, статистическое планирование, устойчивое развитие, пространственное развитие территорий, единая градостроительная политика в агломерациях

Организация –– разработчик стандарта:

Федеральное автономное учреждение «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации» (ФАУ «Единый институт пространственного развития РФ»)

Руководитель организации –– разработчика стандарта:

Директор

ФАУ «Единый институт

пространственного планирования РФ»                                                     Д.И. Саттарова

За исключением агломераций, в состав которых входят города федерального значения Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и входящие в их состав внутригородские территории.